Tabla de contenido

1

1. METODOLOGÍA ÁGIL SELECCIONADA: SCRUM	2

1.1 ¿Qué es Scrum?	2

1.2 Razones para seleccionar Scrum en QUANTIFY	2

2. ROLES DE SCRUM APLICADOS EN EL PROYECTO	3

3. PLANEACIÓN DEL PROYECTO	4

3.1 Identificación de la Problemática	4

3.2 Objetivo General	4

3.3 Objetivos Específicos	4

4. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA	5

4.1 Requerimientos Funcionales (RF)	5

5. PRODUCT BACKLOG	7

6. PLANEACIÓN DE SPRINTS	9

7. TECNOLOGÍAS UTILIZADAS	10

7.1 Configuración del Entorno y Parámetros del Sistema	13

8. JUSTIFICACIÓN DE LA ARQUITECTURA	14

Ventajas Técnicas Clave de esta Arquitectura:	14

9. PROPUESTA DE PATRONES DE DISEÑO	15

9.1 Patrón Creacional: Singleton	15

9.2 Otros Patrones Considerados e Implementados:	15

10. ESQUEMA DE PRUEBAS DEL SISTEMA	16

11. BENEFICIOS DEL SISTEMA	17

Para el Usuario Final (Estudiantes y Profesionales):	17

Para el Equipo de Desarrollo y Mantenimiento:	17

12. RESULTADOS ESPERADOS	17

13. CONCLUSIÓN	18

## 1. METODOLOGÍA ÁGIL SELECCIONADA: SCRUM

### 1.1 ¿Qué es Scrum?

Scrum es un marco de trabajo (framework) ágil e iterativo diseñado para la gestión de proyectos complejos de software. Se fundamenta en los pilares teóricos del empirismo (control, transparencia, inspección y adaptación) y en el desarrollo incremental mediante ciclos de tiempo fijos denominados Sprints (habitualmente de 1 a 4 semanas). Cada Sprint debe culminar con un incremento de producto potencialmente desplegable y funcional, lo que mitiga los riesgos de desviación de objetivos y maximiza la entrega de valor continua al usuario final.

### 1.2 Razones para seleccionar Scrum en QUANTIFY

La naturaleza de una aplicación de gestión de hábitos exige una interfaz de usuario fluida y una lógica de negocio altamente adaptativa a la retroalimentación del usuario. La adopción de Scrum en QUANTIFY se justifica por los siguientes factores críticos:

- Adaptabilidad ante Cambios: Permite incorporar refactorizaciones en los módulos de analítica o ajustes en el flujo de autenticación entre Sprints sin comprometer el cronograma general.

- Mitigación de Riesgos en Integración: Al validar de forma continua la comunicación entre el frontend, el backend y los motores de bases de datos, se evitan fallos masivos en las fases tardías del proyecto.

- Transparencia Operativa: El uso de ceremonias estructuradas permite inspeccionar diariamente el estado del código fuente y los bloqueos técnicos de la infraestructura.

El flujo de trabajo adoptado incluye las siguientes ceremonias clave:

- Sprint Planning: Definición del objetivo del Sprint (Sprint Goal) y selección de las historias de usuario del Product Backlog que se transformarán en tareas técnicas.

- Daily Scrum: Sesión diaria de sincronización para evaluar el avance de las tareas, planificar las próximas 24 horas e identificar impedimentos.

- Sprint Review: Demostración funcional del incremento de software ante los interesados para validar el cumplimiento de los criterios de aceptación.

- Sprint Retrospective: Análisis introspectivo del equipo enfocado en la mejora continua de los procesos de desarrollo, comunicación y despliegue.

## 2. ROLES DE SCRUM APLICADOS EN EL PROYECTO

Para garantizar una organización óptima y simular un entorno de ingeniería de software profesional, los integrantes del equipo asumieron responsabilidades específicas alineadas con el marco de trabajo Scrum:

- 2.1 Product Owner / Gestor de Requerimientos: Responsable directo de maximizar el valor del producto. Se encarga de la definición conceptual de QUANTIFY, la redacción clara de las historias de usuario, la priorización del Product Backlog según el valor de negocio y la validación final de cada módulo funcional.

- 2.2 Scrum Master / Facilitador de Procesos: Encargado de asegurar que el equipo comprenda y aplique la teoría y prácticas de Scrum. Actúa como un facilitador para remover obstáculos técnicos en el entorno de desarrollo (como conflictos de variables de entorno o configuraciones de red en las bases de datos) y coordina las ceremonias ágiles.

- 2.3 Equipo de Desarrollo (Development Team): Estructura multidisciplinaria encargada del diseño, codificación, pruebas y despliegue del sistema. Debido a la complejidad de la arquitectura web cliente-servidor de QUANTIFY, las funciones internas del equipo se distribuyeron de la siguiente manera:

  - Especialistas en Frontend: Responsables de la construcción de la interfaz gráfica adaptativa, maquetación con estilos optimizados y el consumo eficiente de las API REST.

  - Arquitectos de Backend: Encargados de la programación de la lógica de negocio en el servidor, el control de la seguridad perimetral y la exposición de los servicios endpoints.

  - Administradores de Bases de Datos (DBA): Responsables del modelado relacional y no relacional, asegurando la consistencia de los datos, el aprovisionamiento de las instancias y la optimización de las consultas (queries).

  - Ingenieros de Aseguramiento de Calidad (QA): Encargados del diseño y ejecución del plan de pruebas funcionales, unitarias y de rendimiento del software.

## 3. PLANEACIÓN DEL PROYECTO

### 3.1 Identificación de la Problemática

El seguimiento de metas personales sufre de altos índices de abandono debido a la "fricción de registro". Los usuarios no cuentan con un mecanismo inmediato, atractivo y centralizado para auditar sus comportamientos diarios. Las soluciones existentes suelen ser rígidas, no ofrecen análisis estadísticos predictivos o históricos consolidados, o carecen de esquemas de seguridad robustos que resguarden la privacidad de la información del usuario, lo que genera desmotivación y la pérdida sistemática de hábitos positivos.

### 3.2 Objetivo General

Desarrollar e implementar una plataforma web integral, escalable y responsiva denominada QUANTIFY, que permita la gestión y el seguimiento automatizado de hábitos personales a través de una arquitectura cliente-servidor moderna, promoviendo la disciplina individual mediante analítica visual y resguardo seguro de datos.

### 3.3 Objetivos Específicos

- Implementar un sistema robusto de control de acceso y autenticación mediante tokens criptográficos para mitigar riesgos de suplantación de identidad.

- Desarrollar un módulo frontend modular basado en componentes reutilizables que optimice la experiencia de usuario y reduzca los tiempos de carga en dispositivos móviles y de escritorio.

- Diseñar un backend asíncrono optimizado para procesar múltiples peticiones concurrentes asociadas a los registros de hábitos diarios.

- Configurar una infraestructura de datos híbrida que aproveche la consistencia de los modelos relacionales y la flexibilidad de almacenamiento de los motores NoSQL.

- Ejecutar un esquema de pruebas exhaustivo que garantice la estabilidad operativa de los módulos antes de su liberación a producción.

## 4. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

### 4.1 Requerimientos Funcionales (RF)

| ID | Categoría | Descripción del Requerimiento Funcional |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | Seguridad | El sistema debe permitir el registro de nuevos usuarios capturando nombre, correo electrónico y contraseña encriptada. |
| RF-02 | Autenticación | El sistema debe validar las credenciales de acceso y generar un JSON Web Token (JWT) firmado para la gestión de la sesión. |
| RF-03 | Gestión | El usuario debe poder realizar operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) sobre sus hábitos personalizados. |
| RF-04 | Registro | La plataforma debe permitir marcar el cumplimiento o incumplimiento de un hábito de manera diaria con un solo clic. |
| RF-05 | Estadísticas | El sistema debe procesar dinámicamente los logs históricos y calcular métricas de rendimiento (rachas de días activos, porcentaje de éxito semanal y mensual). |
| RF-06 | Historial | El sistema debe renderizar un panel histórico o calendario interactivo que muestre el estado de todos los hábitos en fechas pasadas. |

4.2 Requerimientos No Funcionales (RNF)

| ID | Categoría | Descripción del Requerimiento No Funcional |
| --- | --- | --- |
| RNF-01 | Rendimiento | La interfaz web debe compilar e iniciar en entornos locales en menos de 1.5 segundos utilizando Vite como empaquetador principal. |
| RNF-02 | Escalabilidad | El backend en Node.js debe procesar solicitudes entrantes de forma no bloqueante gracias al bucle de eventos (Event Loop). |
| RNF-03 | Compatibilidad | La interfaz visual debe ser completamente responsiva (Mobile-First), adaptándose a resoluciones de Smartphones, Tablets y PCs mediante Tailwind CSS. |
| RNF-04 | Seguridad de Datos | Las contraseñas en tránsito y reposo deben protegerse con algoritmos de hash seguros (como bcrypt) antes de almacenarse en la base de datos. |
| RNF-05 | Disponibilidad | La arquitectura de servicios REST debe estructurarse de modo que los fallos en la base de datos histórica NoSQL no inhabiliten el inicio de sesión del usuario. |

## 5. PRODUCT BACKLOG

El Product Backlog de QUANTIFY se priorizó utilizando la metodología MoSCoW, enfocándose inicialmente en los componentes habilitadores de datos y seguridad (Must have):

| ID | Historia de Usuario (User Story) | Prioridad | Estimación (SP) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Como usuario, quiero registrarme e iniciar sesión de forma segura para resguardar la privacidad de mis hábitos diarios. | Alta (Bloqueante) | 5 | Terminado |
| HU-02 | Como usuario, quiero crear, editar y eliminar hábitos con parámetros específicos para personalizar mis metas de vida. | Alta | 8 | Terminado |
| HU-03 | Como usuario, quiero marcar mis hábitos como completados cada día para alimentar mi registro de constancia. | Alta | 5 | Terminado |
| HU-04 | Como usuario, quiero visualizar un panel histórico interactivo para analizar mi evolución a lo largo del tiempo. | Media | 8 | Terminado |
| HU-05 | Como usuario, quiero observar gráficos estadísticos y rachas actuales para mantener la motivación intrínseca. | Media | 5 | Terminado |

## 6. PLANEACIÓN DE SPRINTS

El ciclo de vida del desarrollo se estructuró en 5 Sprints secuenciales de dos semanas de duración cada uno, garantizando entregas de valor incrementales:

- Sprint 1: Inicialización del Entorno y Núcleo de Seguridad

  - Objetivos: Configurar el repositorio centralizado en GitHub, establecer los entornos de desarrollo locales y codificar el servicio de autenticación perimetral.

  - Actividades: Instalación de dependencias básicas, configuración del servidorExpress.js y generación del middleware de verificación de firmas criptográficas JWT.

  - Resultados: Acceso seguro implementado; restricción de rutas privadas en el servidor mediante tokens.

- Sprint 2: Arquitectura del Servidor e Infraestructura de Datos Híbrida

  - Objetivos: Desplegar e interconectar las bases de datos relacionales y no relacionales con el backend.

  - Actividades: Diseño de tablas de usuarios en MySQL y configuración de esquemas dinámicos para los logs de hábitos en MongoDB utilizando controladores nativos o Mongoose.

  - Resultados: Conectividad dual operativa y persistencia persistente de datos estructurados y dinámicos.

- Sprint 3: Desarrollo de Interfaces Modulares (Frontend)

  - Objetivos: Construir la capa de presentación visual interactiva.

  - Actividades: Creación de componentes reutilizables en React (tarjetas de hábitos, formularios dinámicos, barras de navegación responsivas) y estilización acelerada con Tailwind CSS bajo el motor de Vite.

  - Resultados: Interfaz gráfica completamente responsiva y funcional conectada a estados locales.

- Sprint 4: Integración del Consumo de API y Módulo de Analítica

  - Objetivos: Interconectar la capa de presentación con los servicios de lógica de negocio del backend.

  - Actividades: Implementación de peticiones asíncronas HTTP (Fetch/Axios) para conectar los componentes de React con las rutas de Express.js; desarrollo de algoritmos en el backend para cálculo de rachas operativas.

  - Resultados: Sincronización completa de datos en tiempo real; actualización instantánea de las métricas visuales del usuario.

- Sprint 5: Control de Calidad, Esquema de Pruebas y Despliegue

  - Objetivos: Validar la estabilidad global de la plataforma web y liberarla en un entorno productivo accesible en la nube.

  - Actividades: Ejecución de pruebas funcionales y unitarias; solución de bugs de visualización; preparación de variables de entorno de producción y despliegue automatizado de la interfaz en Vercel.

  - Resultados: Plataforma QUANTIFY estable y desplegada en producción con acceso público.

## 7. TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

Para el desarrollo de QUANTIFY se seleccionó un stack tecnológico robusto e industrial, justificado minuciosamente a continuación:

| Herramienta / Tecnología | Capa de la Arquitectura | Función Específica dentro del Proyecto |
| --- | --- | --- |
| React | Capa de Presentación (Frontend) | Biblioteca basada en componentes para la construcción de interfaces declarativas y reactivas con Virtual DOM. |
| Vite | Entorno de Compilación (Tooling) | Herramienta de desarrollo moderna que ofrece un servidor de desarrollo extremadamente rápido mediante módulos ESM nativos. |
| Node.js | Entorno de Ejecución (Backend) | Entorno en tiempo de ejecución de JavaScript por el lado del servidor, optimizado para operaciones de E/S no bloqueantes. |
| Express.js | Marco del Servidor (Framework) | Framework minimalista encargado de la estructuración del enrutamiento de la API REST y la gestión de Middlewares. |
| MySQL | Persistencia Relacional (Database) | Motor SQL encargado del almacenamiento rígido y consistente de los datos maestros de usuarios y credenciales. |
| MongoDB | Persistencia Documental (NoSQL) | Base de datos basada en documentos BSON, ideal para almacenar los historiales y estructuras cambiantes de logs de hábitos. |
| JWT (JSON Web Tokens) | Seguridad y Control de Acceso | Estándar abierto (RFC 7519) para la transmisión segura de identidades de usuario de forma compacta y autónoma. |
| Tailwind CSS | Estilización Visual (CSS Framework) | Framework de utilidades CSS de bajo nivel que permite un diseño visual responsivo ágil sin salir del archivo HTML/JSX. |
| Git y GitHub | Control de Versiones / DevOps | Herramientas para el rastreo del código fuente, ramificación de características (feature branching) y respaldo seguro. |
| Postman | Aseguramiento de Calidad (QA Tool) | Entorno de pruebas para la inspección, documentación y validación de las respuestas JSON de la API REST. |
| Vercel | Despliegue e Infraestructura (Cloud) | Plataforma en la nube optimizada para el alojamiento, distribución global y despliegue continuo del frontend en React y de las funciones serverless del backend en Node.js. |

### 7.1 Configuración del Entorno y Parámetros del Sistema

Para garantizar que cualquier desarrollador pueda clonar, instalar y ejecutar el proyecto de forma homogénea, se definieron rigurosamente los siguientes parámetros operativos:

- Puerto del Servidor Backend: 5000 (evitando conflictos con los puertos locales por defecto).

- Base de Datos Relacional: Instancia local/remota corriendo sobre el esquema titulado quantify_db.

- Motor de Compilación Frontend: Configurado bajo la arquitectura de plantillas reactivas de Vite operando sobre el puerto por defecto 5173.

- Sistemas Operativos Soportados: Entorno multiplataforma validado sobre arquitecturas Windows 10/11 y macOS (arquitectura ARM/Intel).

- Estrategia de Versionado: Repositorio en GitHub gestionado bajo flujos de trabajo simplificados (Main para código productivo y ramas específicas para desarrollo de componentes).

- Estructura de Variables de Entorno Obligatorias (.env):

  - JWT_SECRET: Clave alfanumérica de alta entropía utilizada para firmar criptográficamente los tokens de sesión.

  - MYSQL_HOST: Dirección IP o DNS del servidor de bases de datos relacionales.

  - MYSQL_USER: Identificador de usuario con privilegios de lectura y escritura en la base de datos SQL.

  - MONGO_URI: Cadena de conexión cifrada de la instancia documental (utilizando clústeres locales o MongoDB Atlas).

## 8. JUSTIFICACIÓN DE LA ARQUITECTURA

QUANTIFY implementa una Arquitectura Cliente-Servidor Desacoplada con un enfoque de Separación de Responsabilidades (SoC - Separation of Concerns). El cliente (Frontend) se comporta de forma totalmente independiente del servidor (Backend); su única vía de comunicación es el canal de red mediante la invocación de servicios web bajo el estándar arquitectónico REST (Representational State Transfer) con payloads formateados estrictamente en JSON.

### Ventajas Técnicas Clave de esta Arquitectura:

- Escalabilidad Modular: Al no existir acoplamiento físico o lógico, la interfaz visual puede migrarse, rediseñarse o sustituirse por una aplicación móvil nativa en el futuro sin alterar una sola línea de código de la lógica de negocio expuesta por el servidor backend.

- Infraestructura de Datos Híbrida Inteligente: * MySQL gestiona los datos que requieren máxima integridad y transaccionalidad estricta (cumplimiento de propiedades ACID), tales como la información de registro de usuarios, correos electrónicos únicos y credenciales de acceso.

  - MongoDB procesa el flujo dinámico de hábitos. Dado que las métricas e históricos pueden crecer exponencialmente por cada usuario de manera diaria, la persistencia documental NoSQL elimina la rigidez de los JOINs complejos, agilizando las lecturas horizontales y soportando estructuras de datos flexibles (por ejemplo, si un hábito registra notas adicionales, coordenadas o tags variables en el tiempo).

## 9. PROPUESTA DE PATRONES DE DISEÑO

Para robustecer la calidad interna del software, mitigar el consumo innecesario de recursos de hardware y asegurar la mantenibilidad a largo plazo, se implementaron patrones de diseño de software reconocidos por la industria:

### 9.1 Patrón Creacional: Singleton

El backend de QUANTIFY requiere interactuar concurrentemente con dos motores de bases de datos diferentes. Si cada petición entrante al servidor creara una nueva instancia de conexión, los recursos de red del host se agotarían rápidamente bajo tráfico moderado, derivando en caídas del servicio por denegación de recursos.

Para solventarlo, se implementa el patrón Singleton en las clases de conexión a datos. Este patrón restringe la instanciación de un objeto a una única instancia global dentro del ciclo de vida de la aplicación.

- Aplicación en el Sistema: Las clases MySQLConnection y MongoDBConnection resguardan una propiedad estática privada que contiene el socket activo. Al recibir una petición HTTP, el servidor invoca un método estático getInstance(); si la conexión ya está abierta, devuelve la referencia existente en lugar de levantar un hilo de red nuevo, optimizando drásticamente el rendimiento y el connection pooling.

### 9.2 Otros Patrones Considerados e Implementados:

- Patrón Arquitectónico MVC (Modelo-Vista-Controlador): Aplicado estrictamente en el backend para dividir las responsabilidades operativas. Las rutas capturan la petición, los Controladores coordinan la ejecución de las reglas del negocio, los Modelos definen las abstracciones de datos y la Vista corresponde a las respuestas estructuradas JSON enviadas de vuelta al cliente.

- Repository Pattern (Patrón Repositorio): Utilizado para desacoplar las consultas específicas a las bases de datos de los controladores. De este modo, si en el futuro se decide migrar MySQL hacia PostgreSQL, el controlador no sufre modificaciones; solo se altera la implementación del repositorio de datos.

- Middleware Pattern: Utilizado en Express.js para interceptar el flujo de peticiones. Permite validar la existencia y vigencia de la firma criptográfica del token JWT en zonas privadas antes de que la petición toque los controladores de hábitos.

## 10. JUSTIFICACIÓN DE LAS PLATAFORMAS Y HERRAMIENTAS DE VERSIONAMIENTO

El control de versiones constituye un pilar fundamental en el ciclo de vida de cualquier proyecto de ingeniería de software colaborativo. Para QUANTIFY, la selección de las herramientas de versionamiento se fundamentó en criterios de accesibilidad, robustez, integración con el ecosistema de desarrollo y la necesidad de coordinar el trabajo simultáneo de cinco integrantes del equipo.

## 10.1 Git (Sistema de Control de Versiones Distribuido)

Git fue seleccionado como el sistema de control de versiones principal por las siguientes razones técnicas:

Arquitectura Distribuida: Cada desarrollador posee una copia completa del historial del repositorio en su máquina local, lo que permite realizar commits, crear ramas y revisar el historial sin necesidad de conexión a internet. Esto es crítico para un equipo de cinco integrantes que trabajan en horarios y ubicaciones diferentes.

Ramificación Ligera (Branching): Git permite la creación instantánea de ramas independientes sin duplicar el contenido del proyecto, lo que habilita el desarrollo paralelo de funcionalidades (feature branching) sin interferir con el código estable de producción.

Integridad de Datos: Git utiliza funciones hash SHA-1 para verificar la integridad de cada objeto almacenado, garantizando que el historial de cambios no pueda ser corrompido de forma inadvertida.

Rendimiento Optimizado: Las operaciones de commit, merge y diff se ejecutan de forma local, lo que resulta en tiempos de ejecución significativamente menores comparados con sistemas centralizados como SVN.

## 10.2 GitHub (Plataforma de Alojamiento y Colaboración)

GitHub fue elegido como la plataforma de alojamiento remoto del repositorio debido a los siguientes factores:

Repositorios Remotos Centralizados: GitHub actúa como la fuente de verdad (single source of truth) del código fuente, permitiendo que los cinco integrantes del equipo sincronicen sus cambios de forma consistente mediante operaciones push y pull.

Gestión de Pull Requests: Los Pull Requests permiten la revisión formal del código antes de su integración a la rama principal, asegurando que cada contribución sea validada por al menos un compañero de equipo.

Visibilidad y Trazabilidad: El historial de commits, los comentarios en Pull Requests y la actividad de cada rama proporcionan una bitácora auditable de la evolución del proyecto.

Integración con el Ecosistema: GitHub se integra de forma nativa con herramientas de despliegue como Vercel (utilizado para el frontend de QUANTIFY), habilitando pipelines de despliegue continuo (CD) sin configuración adicional.

## 11. FLUJO DE TRABAJO DEL CONTROL DE VERSIONES

El equipo de desarrollo de QUANTIFY, compuesto por cinco integrantes, adoptó un flujo de trabajo basado en el modelo de ramificación simplificado (Simplified Git Flow), adaptado a las necesidades y la escala del proyecto académico. Este modelo garantiza la estabilidad del código en producción mientras permite el desarrollo concurrente de funcionalidades y correcciones.

## 11.1 Estructura de Ramas

El repositorio del proyecto se organizó bajo la siguiente jerarquía de ramas, cada una con un propósito claramente definido:

| Rama | Propósito | Estado |
| --- | --- | --- |
| main | Rama principal de producción. Contiene exclusivamente código estable, probado y listo para despliegue. | Default / Protegida |
| feature/dashboard | Desarrollo del módulo de panel principal (Dashboard) con gráficos estadísticos y resumen de hábitos. | Activa |
| fix/documentation-upgrade | Corrección y actualización de la documentación técnica del proyecto. | Activa |
| Fix/MD_Docs | Ajustes en los archivos de documentación en formato Markdown del repositorio. | Activa |
| docs-data-models | Documentación detallada de los modelos de datos (ER, esquemas SQL y NoSQL). | Activa |
| MD-Francisco-V3 | Rama de trabajo individual para la integración de contribuciones específicas de un integrante. | Activa |

## 11.2 Ciclo de Vida de una Funcionalidad

El flujo de trabajo para el desarrollo de una nueva funcionalidad sigue los siguientes pasos:

1. Creación de la Rama: El desarrollador crea una rama nueva desde main utilizando la convención de nombres feature/<nombre>, fix/<nombre> o docs/<nombre> según corresponda.

2. Desarrollo Local: El integrante implementa los cambios en su entorno local, realizando commits atómicos y descriptivos siguiendo la convención de commits establecida (feat:, fix:, docs:, refactor:, test:, chore:).

3. Push al Repositorio Remoto: Una vez completada la funcionalidad, el desarrollador sube sus cambios al repositorio remoto en GitHub mediante git push.

4. Apertura de Pull Request: Se crea un Pull Request hacia la rama main, describiendo los cambios realizados, los archivos afectados y las pruebas ejecutadas.

5. Revisión y Merge: El Scrum Master o un integrante designado revisa el código, solicita cambios si es necesario y aprueba la fusión (merge) hacia main.

## 11.3 Convención de Commits

Para mantener un historial de cambios legible y consistente, el equipo adoptó la siguiente convención de mensajes de commit:

| Prefijo | Descripción |
| --- | --- |
| feat: | Nueva funcionalidad implementada. |
| fix: | Corrección de errores o bugs. |
| docs: | Cambios exclusivamente en la documentación. |
| refactor: | Mejora o reorganización del código sin alterar la funcionalidad. |
| test: | Adición o modificación de pruebas. |
| chore: | Tareas de mantenimiento general del proyecto. |

## 12. PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN DE LAS PLATAFORMAS Y HERRAMIENTAS DE VERSIONAMIENTO

A continuación se detallan los parámetros de configuración críticos establecidos tanto en Git como en GitHub para asegurar la operación homogénea del repositorio de QUANTIFY.

## 12.1 Configuración Local de Git

Cada integrante del equipo configuró su entorno local de Git con los siguientes parámetros obligatorios:

| Parámetro | Comando / Valor | Propósito |
| --- | --- | --- |
| Nombre de usuario | git config --global user.name "Nombre" | Identificar al autor de cada commit en el historial. |
| Correo electrónico | git config --global user.email "correo@ejemplo.com" | Asociar los commits a la cuenta de GitHub del desarrollador. |
| Editor por defecto | git config --global core.editor "code --wait" | Utilizar Visual Studio Code como editor para mensajes de commit y resolución de conflictos. |
| Estrategia de merge | git config --global pull.rebase false | Usar merge por defecto al realizar pull para preservar el historial de ramas. |
| Auto CRLF | git config --global core.autocrlf true | Normalizar los finales de línea entre sistemas Windows y macOS. |

## 12.2 Configuración del Repositorio en GitHub

El repositorio remoto en GitHub fue configurado con los siguientes parámetros:

Nombre del Repositorio: QUANTIFY

Visibilidad: Pública (para facilitar la evaluación académica y la transparencia del código).

Rama por defecto: main

Propietario del repositorio: AngelJdev (Administrador principal)

Colaboradores: Los cinco integrantes del equipo fueron añadidos como colaboradores con permisos de escritura.

## 12.3 Archivo .gitignore

Se configuró un archivo .gitignore en la raíz del proyecto para excluir del control de versiones los siguientes directorios y archivos sensibles:

• node_modules/ — Dependencias de Node.js (se regeneran con npm install).

• .env — Variables de entorno con credenciales sensibles (JWT_SECRET, contraseñas de bases de datos).

• dist/ — Archivos compilados de producción del frontend.

• *.log — Archivos de registro generados por el servidor.

## 12.4 Variables de Entorno del Proyecto

El proyecto utiliza un archivo .env (excluido del repositorio) y un archivo .env.example (versionado) para documentar las variables obligatorias:

| Variable | Valor de Ejemplo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| PORT | 5000 | Puerto del servidor backend Express.js. |
| MYSQL_HOST | localhost | Dirección del servidor de base de datos MySQL. |
| MYSQL_PORT | 3306 | Puerto de conexión de MySQL. |
| MYSQL_USER | root | Usuario con privilegios de lectura/escritura en MySQL. |
| MYSQL_PASSWORD | ******** | Contraseña del usuario de MySQL (oculta por seguridad). |
| MYSQL_DATABASE | quantify_db | Nombre del esquema de base de datos relacional. |
| MONGO_URI | mongodb://localhost:27017/quantify_logs | Cadena de conexión a la instancia de MongoDB. |
| JWT_SECRET | <clave_alfanumérica_de_alta_entropía> | Clave secreta para firmar los tokens JWT. |
| JWT_EXPIRES_IN | 24h | Tiempo de expiración de los tokens de sesión. |

## 13. ENLACE DEL REPOSITORIO EN FUNCIONAMIENTO CON LA ESTRUCTURA DEL FLUJO DE TRABAJO

El repositorio oficial del proyecto QUANTIFY se encuentra alojado de forma pública en la plataforma GitHub, accesible a través del siguiente enlace:

URL del Repositorio: https://github.com/AngelJdev/QUANTIFY

El repositorio refleja de forma íntegra el flujo de trabajo descrito en la sección anterior, evidenciando:

• La rama main como rama principal de producción, conteniendo el código estable y desplegable.

• Las ramas activas de desarrollo (feature/dashboard, fix/documentation-upgrade, Fix/MD_Docs, docs-data-models, MD-Francisco-V3) que demuestran el trabajo paralelo y la colaboración entre los cinco integrantes.

• El historial de commits estructurado bajo la convención de mensajes establecida.

• La estructura de directorios del proyecto organizada en capas: frontend/, backend/ y docs/.

## 13.1 Estructura del Repositorio

La organización de directorios dentro del repositorio sigue la siguiente distribución lógica:

| Directorio / Archivo | Descripción |
| --- | --- |
| frontend/ | Aplicación cliente construida con React 19, Vite y Tailwind CSS. |
| backend/ | API REST construida con Node.js, Express.js, Sequelize (MySQL) y Mongoose (MongoDB). |
| docs/ | Documentación técnica del proyecto (arquitectura, modelo de datos, visión de producto). |
| README.md | Archivo principal con instrucciones de instalación, tecnologías y diagrama ER. |
| .gitignore | Configuración de exclusiones del control de versiones. |

El enlace proporcionado permite a cualquier evaluador o colaborador externo clonar el repositorio, revisar el historial de ramas y verificar la aplicación del flujo de trabajo documentado.

## UNIDAD III: INTEGRACIÓN DE COMPONENTES DE SOFTWARE PARA APLICACIONES WEB

## 14. ESPECIFICACIÓN DE PRINCIPIOS DE CODIFICACIÓN SEGURA

La seguridad en el desarrollo web no es un módulo aislado que se agrega al final del ciclo de vida, sino un principio transversal que debe permear cada capa de la arquitectura desde la concepción del código. En QUANTIFY, la codificación segura se implementó como un pilar fundamental, considerando que el sistema almacena datos biométricos sensibles (edad, peso, estatura, nivel de actividad física), credenciales de acceso y registros conductuales diarios de los usuarios.

### 14.1 Cumplimiento de Lineamientos de Protección de Datos Personales

QUANTIFY procesa información clasificada como datos personales y sensibles bajo marcos regulatorios internacionales (como el GDPR y la LFPDPPP). El diseño del sistema incorporó los siguientes lineamientos:

• Principio de Minimización de Datos: El sistema solicita únicamente la información estrictamente necesaria. En el registro solo se capturan nombre, username, correo y contraseña. Los datos biométricos son opcionales y se solicitan en el Onboarding explicando su propósito conductual.

• Consentimiento Informado: La plataforma incluye una página de Política de Privacidad accesible en /privacy que detalla el tratamiento, almacenamiento y derechos del usuario sobre sus registros.

• Privacidad por Diseño (Privacy by Design): Las contraseñas nunca se almacenan en texto plano. El método toJSON() del modelo User excluye automáticamente password_hash de cualquier payload JSON enviado al cliente.

• Segregación de Datos Sensibles: Las credenciales residen en MySQL (transaccional ACID), mientras que los logs de hábitos residen en MongoDB. Esta segregación mitiga el impacto de un eventual compromiso analítico.

### 14.2 Principios de Codificación Segura Implementados (OWASP Top 10)

El equipo adoptó las directrices del Open Web Application Security Project (OWASP) para mitigar las principales vulnerabilidades en aplicaciones web:

A03:2021 — Inyección (SQL y NoSQL Injection): Prevención mediante el uso estricto de ORM/ODM. Sequelize parametrizar todas las consultas SQL (evitando concatenaciones en queries), mientras que Mongoose sanitiza operadores para prevenir inyecciones NoSQL ($gt, $ne, $regex maliciosos).

A02:2021 — Fallos Criptográficos: Las contraseñas y frases de seguridad se protegen con el algoritmo adaptativo bcrypt con factor de costo (salt rounds) de 10 mediante hooks automáticos de Sequelize:

// Hook beforeCreate en user.model.js beforeCreate: async (user) => { if (user.password_hash) { const salt = await bcrypt.genSalt(10); user.password_hash = await bcrypt.hash(user.password_hash, salt); } if (user.security_phrase_hash) { const salt = await bcrypt.genSalt(10); user.security_phrase_hash = await bcrypt.hash(user.security_phrase_hash, salt); } };

A05:2021 — Configuración de Seguridad Incorrecta: El servidor Express integra el middleware Helmet.js, que configura automáticamente cabeceras HTTP de protección esenciales:

| Cabecera HTTP | Función de Protección Específica |
| --- | --- |
| X-Content-Type-Options: nosniff | Previene que el navegador interprete archivos con MIME types incorrectos (MIME sniffing). |
| X-Frame-Options: SAMEORIGIN | Mitiga ataques de Clickjacking prohibiendo que el sitio sea embebido en iframes externos. |
| X-XSS-Protection: 1; mode=block | Activa el filtro anti-XSS integrado en navegadores web compatibles. |
| Strict-Transport-Security | Fuerza la comunicación exclusivamente a través de HTTPS (HSTS). |
| Content-Security-Policy | Restringe los orígenes permitidos para cargar scripts, estilos e imágenes. |

A07:2021 — Cross-Site Scripting (XSS): React escapa automáticamente las expresiones JSX en el Virtual DOM impidiendo la ejecución de scripts inyectados. En el backend, express-validator sanitiza y normaliza todas las entradas de usuario en las rutas de la API.

A01:2021 — Control de Acceso Roto (Broken Access Control): Control de acceso multinivel encadenado con verifyToken (firma criptográfica JWT) y verificación de roles (isAdmin, isAdminOrMod) antes de acceder a recursos restringidos.

Prevención de Enumeración de Correos: El endpoint /api/auth/forgot-password responde con un mensaje genérico idéntico tanto si el correo existe como si no, impidiendo que atacantes deduzcan cuentas registradas.

### 14.3 Certificados de Seguridad y Cifrado en Tránsito (SSL/TLS)

En entornos de producción, QUANTIFY opera bajo HTTPS con un certificado SSL/TLS instalado y renovado automáticamente por Vercel, y con la conexión hacia la base de datos en Aiven forzada bajo SSL estricto. La cabecera HSTS garantiza que los navegadores nunca degraden la conexión a HTTP no seguro.

Todas las llaves y secretos (JWT_SECRET, credenciales de bases de datos, claves SMTP) residen exclusivamente en el archivo .env excluido del control de versiones, existiendo un archivo .env.example que sirve de guía a nuevos colaboradores.

### 14.4 Mecanismos de Seguridad en Comunicación Cross-Origin (CORS)

La interacción entre el cliente (React en Vite, puerto 5173) y el backend (Express, puerto 5000) está regulada por el middleware CORS con origin: true y credentials: true, permitiendo el transporte seguro del token JWT en el header Authorization.

## 14.5 Estrategias Avanzadas de Seguridad Perimetral y WAF

Para el cumplimiento de auditorías integrales de ciberseguridad corporativas, la aplicación expandió sus directrices OWASP añadiendo capas físicas y algorítmicas robustas de protección:

1. Web Application Firewall (WAF): Se aprovecha la capa Edge de la nube para interceptar tráfico anómalo. Las solicitudes que emulan inyecciones SQL masivas o XSS son analizadas heurísticamente por el proxy y bloqueadas devolviendo códigos HTTP 406.

2. Rate Limiting (Limitador de Tasa de Peticiones): Se implementó en Express.js el middleware 'express-rate-limit' aplicando algoritmos de Token Bucket. Por ejemplo, en los endpoints de inicio de sesión (/api/auth) las peticiones están severamente coartadas a 5 intentos por cada 15 minutos por dirección IP individual, frenando drásticamente todo ataque de fuerza bruta coordinado (Botnets).

3. Prevención DDoS a nivel capa 7: El balanceador detecta ráfagas de paquetes anómalas (SYN Floods orientados a colapsar NodeJS) limitando la concurrencia a través de validación estricta de headers HTTP antes del TCP handshake en el servidor principal.

## 15. IMPLEMENTACIÓN DE WEB SERVICES PROPIOS EN EL DESARROLLO WEB

QUANTIFY implementa una API REST (Representational State Transfer) modular y sin estado (stateless) como núcleo de integración entre los diferentes clientes (Web y Wearable) y la lógica de negocio del servidor.

### 15.1 Catálogo de Módulos de la API REST de QUANTIFY

El backend expone 10 módulos de servicios web REST organizados bajo el prefijo /api:

| Módulo | Endpoint Base | Funcionalidades Principales |
| --- | --- | --- |
| Auth | /api/auth | Registro transaccional, login con JWT, recuperación de contraseña por OTP y perfil. |
| Habits | /api/habits | CRUD completo de hábitos (booleanos, numéricos, tiempo) con validaciones. |
| Logs | /api/logs | Registro diario de actividad, historial histórico y cómputo de métricas de progreso. |
| Admin | /api/admin | Gestión de usuarios, auditorías, estadísticas de crecimiento y cambio de roles. |
| Onboarding | /api/onboarding | Captura biométrica y generación de metas basadas en estándares clínicos NSF. |
| Achievements | /api/achievements | Consulta de medallas y logros desbloqueados por los motores analíticos. |
| Profile | /api/profile | Actualización de datos personales, avatar y frase de seguridad. |
| Support | /api/support | Recepción y categorización de tickets de soporte técnico. |
| Populate | /api/populate | Inyección sintética masiva de hasta 300,000 registros para pruebas de esfuerzo. |
| Smartwatch | /api/smartwatch | Pairing con wearable, sincronización batch offline y dashboard de reloj. |

### 15.2 Estructura Estandarizada de Respuestas JSON

Todos los controladores utilizan funciones auxiliares centralizadas (sendSuccess y sendError) para mantener un contrato de interfaz uniforme:

// Respuesta exitosa (HTTP 200/201) { "success": true, "message": "Login exitoso", "data": { "user": { "id": 1, "nombre": "Angel" }, "token": "eyJhbGciOiJIUzI1Ni..." } } // Respuesta de error de validación (HTTP 400) { "success": false, "message": "Validation Error", "errors": [{ "email": "Debe ser un correo válido" }] }

### 15.3 Motores de Lógica de Negocio (Engines)

La inteligencia y reglas de negocio del sistema se encuentran desacopladas en tres motores algorítmicos:

• Gamification Engine (gamificationEngine.js): Audita logs en MongoDB de hoy vs ayer para calcular la racha real sin inflación de métricas. Evalúa hitos de constancia (3 días: 'Chispa Inicial', 21 días: 'Hábito Forjado', 66 días: 'Imparable'), sobrecarga progresiva en hábitos de fuerza (tendencias de 3 semanas) y horas de sueño vs biotipo.

• Achievement Engine (achievementEngine.js): Implementa la fórmula matemática: Tasa de Adherencia = (Días Cumplidos / Días Programados) × 100. Otorga la medalla 'Guerrero de [Mes]' al superar el 90% de consistencia. Genera recomendaciones biométricas NSF de hidratación (35ml × kg + factor de actividad) y rangos de sueño según la edad.

• Pairing Service (pairingService.js): Administra el flujo de vinculación por código alfanumérico temporal (TTL de 2 min) y revocación inmediata de sesiones de reloj.

### 15.4 Documentación Interactiva OpenAPI 3.0 (Swagger)

QUANTIFY integra swagger-jsdoc y swagger-ui-express, exponiendo en /api-docs la especificación interactiva completa de los endpoints, esquemas de entrada y salidas con capacidad de ejecución de pruebas en vivo.

## 16. INTEGRACIÓN DE APIs Y WEB SERVICES DE TERCEROS

### 16.1 Servicio de Correo Electrónico Transaccional (Nodemailer + SMTP)

Para los flujos de recuperación de contraseñas y notificaciones críticas, QUANTIFY integra el protocolo SMTP mediante Nodemailer conectado a servidores de correo (Mailtrap / SendGrid). El servicio genera correos HTML con estética corporativa y códigos OTP de 6 dígitos con expiración de 15 minutos.

### 16.2 Servicios de Fuentes e Iconografía (Google Fonts y Lucide)

La interfaz visual consume las tipografías 'Inter' y 'Outfit' a través de la API CDN de Google Fonts con optimización font-display: swap, e incorpora más de 1,500 iconos vectoriales interactivos provistos por el paquete Lucide Icons / React-Icons.

### 16.3 Visualización de Datos con Recharts

La plataforma integra Recharts v3.8 para procesar y renderizar SVG interactivos de curvas de adherencia, distribución de hábitos y crecimiento acumulado de usuarios.

## 17. MECANISMOS DE AUTENTICACIÓN REMOTA EN WEB SERVICES

### 17.1 Autenticación Basada en JSON Web Tokens (JWT — RFC 7519)

La autenticación es completamente stateless. Cada token emitido contiene:

• Header: Algoritmo de firma HMAC-SHA256 (HS256).

• Payload: Identificador único del usuario (id), rol asignado (rol), identificador de dispositivo si aplica (device) y timestamps de emisión (iat) y expiración (exp).

• Signature: Hash criptográfico generado con JWT_SECRET que certifica la autenticidad e inviolabilidad del contenido.

Políticas de expiración: 24 horas para sesiones web (JWT_EXPIRES_IN=24h) y 365 días para tokens vinculados a dispositivos smartwatch para asegurar una experiencia de usuario fluida.

### 17.2 Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)

El sistema define tres niveles de privilegios controlados por middlewares:

| Rol | Identificador | Privilegios y Rutas Permitidas |
| --- | --- | --- |
| ADMIN | rol: 0 | Acceso total: eliminación de cuentas, cambio de roles, auditoría y población masiva. |
| USUARIO | rol: 1 | Acceso a panel propio: gestión de sus hábitos, logs, métricas y perfil personal. |
| MODERADOR | rol: 2 | Acceso al panel administrativo para consulta de estadísticas, bitácoras y soporte. |

### 17.3 Bitácoras de Auditoría

Las acciones administrativas se registran en una bitácora dual: BitacoraAdmin en MongoDB (consultas flexibles y telemetría de IPs) y Bitacora en MySQL (trazabilidad transaccional ACID).

### 17.4 Enlace del Repositorio en Funcionamiento

Repositorio GitHub: El código de seguridad, Web Services y autenticación está disponible en el repositorio oficial:

• URL: https://github.com/AngelJdev/QUANTIFY

## UNIDAD IV: PRUEBAS Y LIBERACIÓN DEL DESARROLLO WEB

## 18. DESPLIEGUE DE SERVICIOS Y CONTENERIZACIÓN

### 18.1 Concepto de Contenedores y Selección de Docker

Un contenedor empaqueta el código y sus dependencias en un entorno aislado y reproducible. Docker fue seleccionado para garantizar paridad absoluta entre los entornos de desarrollo, pruebas y producción.

### 18.2 Dockerfile del Backend (Node.js / Express)

El backend utiliza una imagen ligera basada en Alpine Linux:

# Dockerfile — Backend QUANTIFY FROM node:20-alpine AS production WORKDIR /app COPY package.json package-lock.json ./ RUN npm ci --only=production COPY . . EXPOSE 5000 ENV NODE_ENV=production CMD ["node", "--no-deprecation", "server.js"]

### 18.3 Dockerfile del Frontend (React / Vite — Multi-Stage Build)

El frontend emplea una compilación en dos etapas para reducir la imagen final a solo 25 MB:

# Dockerfile — Frontend QUANTIFY (Multi-Stage) FROM node:20-alpine AS builder WORKDIR /app COPY package.json package-lock.json ./ RUN npm ci COPY . . RUN npm run build FROM nginx:alpine AS production COPY --from=builder /app/dist /usr/share/nginx/html EXPOSE 80 CMD ["nginx", "-g", "daemon off;"]

### 18.4 Orquestación del Stack con Docker Compose

El archivo docker-compose.yml coordina los 4 contenedores (Backend, Frontend, MySQL 8.0 y MongoDB 7.0) con volúmenes persistentes y red bridge privada:

version: '3.9' services: mysql: image: mysql:8.0 restart: unless-stopped environment: MYSQL_ROOT_PASSWORD: ${MYSQL_PASSWORD} MYSQL_DATABASE: ${MYSQL_DATABASE} ports: ["3306:3306"] volumes: [mysql_data:/var/lib/mysql] networks: [quantify-network] mongodb: image: mongo:7.0 restart: unless-stopped ports: ["27017:27017"] volumes: [mongo_data:/data/db] networks: [quantify-network] backend: build: { context: ./backend, dockerfile: Dockerfile } restart: unless-stopped ports: ["5000:5000"] env_file: ./backend/.env depends_on: [mysql, mongodb] networks: [quantify-network] frontend: build: { context: ./frontend, dockerfile: Dockerfile } restart: unless-stopped ports: ["80:80"] depends_on: [backend] networks: [quantify-network] volumes: mysql_data: mongo_data: networks: quantify-network: driver: bridge

### 18.5 Infraestructura de Cómputo en la Nube

| Capa de Infraestructura | Proveedor / Servicio | Configuración Aplicada |
| --- | --- | --- |
| Servidor Frontend | Vercel Edge Network | Despliegue continuo desde GitHub, CDN global y SSL automático. |
| Servidor Backend | Vercel Serverless | Ejecución de funciones serverless Node.js con despliegue continuo desde GitHub y variables de entorno seguras. |
| Base de Datos Relacional | Aiven Cloud (MySQL) | Instancia MySQL gestionada en la nube con conexión SSL forzada y backups automáticos. |
| Base de Datos NoSQL | MongoDB Atlas | Cluster con replicación automática, cifrado AES-256 y reglas de firewall. |
| Certificados de Seguridad | SSL Automático de Vercel | Certificado SSL/HTTPS automático emitido por Vercel para el tráfico web, y conexión SSL estricta forzada hacia Aiven para la base de datos. |
| Balanceo de Cargas | Vercel Global Edge | La red global Edge de Vercel realiza balanceo de carga automático, redirigiendo cada petición al servidor más cercano al usuario. |
| Configuración de Dominio | Dominio público Vercel | Publicado bajo el subdominio quantify-zeta-hazel.vercel.app, asignado automáticamente por la plataforma. |

## 18.6 Arquitectura Detallada de Bases de Datos

La arquitectura de persistencia se diseñó para separar cargas de trabajo transaccionales y analíticas:

### Base de Datos SQL Hosteada (Aiven Cloud):

Para garantizar la integridad y el estricto cumplimiento ACID de los datos maestros (usuarios, sesiones activas temporales, auditoría de seguridad crítica), se implementó una base de datos MySQL hosteada en Aiven Cloud. Esta configuración dedicada provee alta disponibilidad mediante nodos de réplica síncrona. La base de datos está protegida mediante encriptación estricta (SSL/TLS forzado en tránsito) y cifrado AES-256 en reposo. Se implementa un pool de conexiones optimizado que garantiza la supervivencia a caídas repentinas de la red y previene el agotamiento de sockets.

### MongoDB Atlas para Persistencia Analítica (NoSQL):

Para procesar los miles de logs de hábitos diarios generados por los usuarios sin afectar la base de datos relacional, se integró MongoDB Atlas en clústeres redundantes. Esta solución Managed NoSQL facilita el sharding de grandes colecciones y operaciones matemáticas de alta complejidad (Aggregation Pipelines). Atlas provee un grado de seguridad enterprise que incluye listas blancas (IP Whitelisting) para que únicamente el clúster Serverless de Vercel pueda establecer conexión al puerto 27017. La latencia se minimiza configurando VPC Peering inter-nube.

## 18.7 Estrategias de Balanceo de Cargas (Load Balancing)

A medida que la plataforma adquiere usuarios de distintas regiones, surge la necesidad de distribuir inteligentemente el tráfico de red. Para ello, QUANTIFY aprovecha la Global Edge Network de Vercel como balanceador de carga predeterminado (Anycast Load Balancing).

Esta arquitectura actúa como ingeniería de tráfico inverso de alta eficiencia:

- Proxy Inverso Global: Cada petición de un usuario es interceptada por el nodo (Edge) más cercano geográficamente. Si el nodo percibe congestión, redirige la solicitud de forma transparente al siguiente punto de presencia (PoP) disponible.

- Caché Inteligente (Stale-while-revalidate): Los elementos estáticos del Frontend en Vite se sirven cacheados desde el servidor perimetral perdiendo así latencia en viajes red-servidorógicos, al igual que los endpoints de consulta repetitivos.

- Mitigación de Tráfico Ilícito: Al tener capas de filtrado, actúa como mitigador pasivo distribuyendo picos en la red, protegiendo al backend NodeJS subyacente.

## 19. PRUEBAS DE SOFTWARE

### 19.1 Pruebas de Caja Blanca (White-Box Testing)

Validación de la lógica interna de algoritmos críticos:

• Algoritmo de Rachas (processUserGamification): Cobertura del 100% de caminos en los 4 casos: sin actividad reciente (racha 0), primer día de racha (racha 1), día consecutivo (racha + 1) y día previo completado (racha en espera).

• Tasa de Adherencia (calculateAdherenceRate): Verificación de valores frontera (0/0 = 0% seguro, 27/30 = 90% medalla obtenida, 15/30 = 50% sin medalla).

• Hashing Criptográfico: Confirmación de generación de salt aleatorio por cada hash y verificación exitosa con verifyPassword.

### 19.2 Pruebas de Caja Negra (Black-Box Testing)

Pruebas de comportamiento funcional de endpoints ejecutadas con Postman:

| Caso de Prueba | Método | Endpoint | Entrada / Condición | Código Esperado | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Registro exitoso | POST | /api/auth/register | Campos válidos completos | 201 Created | PASS |
| Registro email duplicado | POST | /api/auth/register | Email ya existente | 400 Bad Request | PASS |
| Login exitoso | POST | /api/auth/login | Credenciales válidas | 200 OK + JWT | PASS |
| Login contraseña errónea | POST | /api/auth/login | Password inválido | 401 Unauthorized | PASS |
| Acceso sin token | GET | /api/habits | Sin header Authorization | 403 Forbidden | PASS |
| Acceso token expirado | GET | /api/habits | Token vencido | 401 Unauthorized | PASS |
| Crear hábito | POST | /api/habits | Nombre, tipo, meta | 201 Created | PASS |
| Admin accede a panel | GET | /api/admin/users | Token rol 0 (Admin) | 200 OK | PASS |
| Usuario accede a panel | GET | /api/admin/users | Token rol 1 (Usuario) | 403 Forbidden | PASS |

### 19.3 Pruebas de Rendimiento y Esfuerzo (Stress Testing con 300,000+ Registros)

Uno de los mayores diferenciadores de QUANTIFY fue la ejecución de pruebas de estrés mediante el módulo /api/populate, inyectando más de 300,000 registros sintéticos con distribuciones demográficas realistas:

| Test # | Base de Datos | Cantidad | Perfil Demográfico Poblado |
| --- | --- | --- | --- |
| SQL-1 | MySQL | 33,333 | Hombres estudiantes jóvenes (13 a 25 años) |
| SQL-2 | MySQL | 13,987 | Personas con discapacidad motriz (13 a 70 años) |
| SQL-3 | MySQL | 25,000 | Mujeres profesionales (Médico, Ingeniero, Abogado; 22 a 47 años) |
| SQL-4 | MySQL | 50,000 | Mexicanos con nivel de actividad física activo/muy activo |
| SQL-5 | MySQL | 34,948 | Jóvenes sin discapacidad (18 a 25 años) |
| NoSQL-1 | MongoDB | 943 | Mujeres profesionales para análisis de series temporales |
| NoSQL-2 | MongoDB | 40,000 | Usuarios con perfil sedentario para correlación biométrica |
| NoSQL-3 | MongoDB | 28,500 | Usuarios sudamericanos (Colombia, Argentina, Chile, Perú, etc.) |
| NoSQL-4 | MongoDB | 50,746 | Empleados en rango productivo (18 a 65 años) |
| NoSQL-5 | MongoDB | 36,000 | Jóvenes activos sin discapacidad (18 a 35 años) |

Total acumulado de registros de prueba: 313,457 usuarios y logs procesados sin fallos de conexión ni agotamiento del pool de sockets (gracias al patrón Singleton).

### 19.4 Pruebas de Usabilidad y Diseño Responsivo

Validación de la experiencia visual Mobile-First en múltiples resoluciones:

• Smartphone (iPhone SE / Galaxy S21, 360-375px): Layout vertical adaptado, menús colapsables y botones táctiles optimizados.

• Tablet (iPad Air, 820px): Distribución a dos columnas con gráficos responsivos adaptados.

• Desktop (Laptop / 2K, 1080p - 1440p): Panel completo con Sidebar persistente, gráficos Recharts y tablas con paginación.

## 20. LIBERACIÓN DEL SOFTWARE Y CI/CD

### 20.1 Políticas y Criterios de Aceptación para Salida a Producción

• Defectos: Cero errores en flujos críticos (registro, login, CRUD de hábitos, logs y gamificación).

• Seguridad: Respuestas 401/403 verificadas en rutas privadas.

• Configuración: Archivo .env fuera del repositorio y credenciales inyectadas en la nube.

• Bases de Datos: Modelos MySQL sincronizados y colecciones MongoDB con índices activos.

### 20.2 Pipeline de Entrega Continua (CI/CD)

Cada merge a la rama main de GitHub dispara automáticamente la compilación en Vercel tanto del Frontend como de las funciones Serverless del Backend, con cero tiempo de inactividad (rolling deployments) y soporte de rollback instantáneo.

### 20.3 Checklist de Cumplimiento de Infraestructura de Despliegue

Verificación final de los criterios de salida a producción del proyecto QUANTIFY:

• Servidor de aplicaciones: Cumplido ✅ (Vercel Serverless corriendo Node.js).

• Servidor de base de datos: Cumplido ✅ (Aiven Cloud para MySQL y MongoDB Atlas).

• Balanceo de cargas: Cumplido ✅ (la red global “Edge” de Vercel hace balanceo de carga automático, redirigiendo el tráfico al servidor más cercano).

• Configuración de dominio: Cumplido ✅ (dominio público .vercel.app).

• Certificados de seguridad: Cumplido ✅ (Vercel instaló un certificado SSL/HTTPS automático, y se fuerza la conexión SSL estricta con Aiven).

• Enlace del repositorio y publicación: Cumplido ✅ (el código está en GitHub, en la rama main, conectado mediante integración continua a Vercel).

### 20.4 Enlaces del Entorno de Producción y Repositorio Oficial

• URL de Producción: https://quantify-zeta-hazel.vercel.app

• Repositorio GitHub: https://github.com/AngelJdev/QUANTIFY

• Documentación Swagger: http://localhost:5000/api-docs (Entorno local) / Swagger UI Cloud

## 20.5 Integración de Prácticas de Desarrollo Web Integral

Para considerar la solución QUANTIFY como un producto de grado industrial, se adoptó el paradigma de 'Desarrollo Web Integral' de extremo a extremo, donde la automatización y medición rigen su ciclo de vida:

- Pipeline DevSecOps: Desde el IDE hasta la nube, la integración continua valida todo el stack. Cada push al repositorio desencadena el módulo de QA automatizado (Pruebas unitarias de las reglas engine de rachas).

- Quality Gates (Control Estático de Código): Se integraron linters como ESLint configurados bajo estándares robustos (Airbnb JavaScript Style Guide) junto a formateadores unificados (Prettier). Así, se previene que la deuda técnica crezca entre los diferentes desarrolladores, asegurando código limpio y documentado estáticamente.

- Monitoreo Activo (Observabilidad): La plataforma cuenta con trazas de error estructuradas en consola, orientadas a ser interceptadas por servicios APM (Application Performance Monitoring) como Datadog o New Relic, permitiendo conocer latencias por endpoint individual u orígenes de errores en base de datos en tiempo real.

- Desacoplamiento Ambiental estricto: Las configuraciones, llaves de terceros (Aiven, Atlas) y lógicas están estipuladas por variables de entorno seguras (12-Factor App methodology), asegurando la compatibilidad transversal del desarrollo, testing (Stage) y finalmente Producción.

## 21. BENEFICIOS DEL SISTEMA

### Para el Usuario Final (Estudiantes y Profesionales):

• Reducción de la Fricción Cognitiva: Interfaz minimalista optimizada para registrar hábitos en segundos sin fricción.

• Motivación Basada en Datos: Visualización inmediata de analíticas, rachas auditadas y medallas que impulsan el compromiso.

• Seguridad Absoluta: Resguardo de datos personales y biometría bajo estándares de cifrado y hashing modernos.

### Para el Equipo de Desarrollo y Mantenimiento:

• Arquitectura Altamente Mantenible: Separación limpia entre clientes (Web/Watch) y backend RESTful, facilitando escalabilidad y soporte.

• Eficiencia Operativa en Servidor: Consumo optimizado de recursos gracias a la persistencia híbrida, queries indexadas y Singleton de conexiones.

## 22. RESULTADOS ESPERADOS

Con el despliegue e implementación formal de QUANTIFY, se proyecta la mitigación del abandono en el seguimiento de metas personales. Técnicamente, la plataforma mantiene tiempos de respuesta inferiores a 200 ms en consultas estándar, una disponibilidad operativa elevada y la capacidad de soportar cargas masivas gracias a su arquitectura híbrida y modular.

## 23. CONCLUSIÓN GENERAL DEL ENTREGABLE

El desarrollo integral del caso de estudio QUANTIFY a lo largo de las cuatro unidades de la asignatura de Desarrollo Web Integral constituye una demostración práctica de las competencias de ingeniería de software requeridas en el ámbito profesional contemporáneo. Desde la planeación ágil bajo Scrum (Unidad I) y el control de versiones con Git Flow (Unidad II), hasta la codificación segura bajo OWASP, el desarrollo de Web Services RESTful propios con OpenAPI 3.0 (Unidad III), y la contenerización con Docker, pruebas de estrés con más de 300,000 registros y liberación continua (Unidad IV), el proyecto refleja un producto de software robusto, escalable y con altos estándares de calidad técnica.